MCwiki RAG 项目整改解决方案

基于《意见报告》与 RAG 技术提纯文档的整改建议

阶段定位：基础 RAG 工程深耕 + 18 题固定回归门槛

# 一、总体处理方向

当前项目已经完成基础 RAG 主链路：原始资料处理、BM25 与向量双路召回、RRF 融合、证据上下文、DeepSeek 生成、SSE 接口与前端均已形成完整链路。当前阶段的重点不应继续扩展新功能，而应先把固定回归、错误处理、运行配置、日志、测试和环境识别做稳定。

技术文档给出的共同原则是：先保证证据身份、配置和评估可复现，再根据失败发生在召回、排序还是生成阶段决定改动方向。Reranker、Agentic RAG、GraphRAG 等高级能力都应建立在稳定基础之上。

# 二、第一优先级：把 18 题回归门槛真正固定下来

意见报告指出，当前最大的硬问题不是 RAG 算法，而是固定回归清单仍未完全纳入版本控制。自动化测试已经依赖 regression_suite.json，如果该文件只存在于当前机器上，重新 clone 或换机器后回归门槛就会失效。

## 2.1 解决方案

立即提交以下文件，使“18 题固定回归”成为仓库级契约，而不是本机临时状态：

data/evaluation/regression_suite.json
code/tests/test_evaluation.py
MVP_PLAN.md
NEXT_AGENT_HANDOFF.md
PROJECT_STATUS.md
RAG_ASSISTANT_GUIDE.md
docs/specs/qa-web-mvp.md
data/evaluation/answer_quality/README.md

同时将 code/.idea/ 加入 .gitignore，不提交 IDE 私有配置。

之后无论修改 Chunk、Embedding、BM25、RRF、Top-K、Prompt 或生成模型，都必须重跑同一套 18 题，并保留历史基线。不得删除失败题来提高分数。

## 2.2 验收标准

git clone <repository>
# 安装依赖并启动必要服务
pytest

在全新环境中，固定回归配置校验应可以直接通过，且不依赖旧机器上的未跟踪文件。

# 三、第二优先级：统一错误处理并增加可观测性

当前 /search 与 /answers 的异常返回不一致，而且存在裸 except Exception 吞掉底层错误的问题。此次 Qdrant 连接错误实例时，用户只能看到“知识库检索暂时不可用”，真正的 collection 不存在错误未被日志明确记录，导致排障成本明显上升。

## 3.1 统一错误契约

{
  "error": {
    "code": "RETRIEVAL_UNAVAILABLE",
    "message": "知识库检索暂时不可用"
  }
}

| 场景 | HTTP/返回方式 | 建议 error.code |
| --- | --- | --- |
| 请求参数错误 | 400 / 422 | INVALID_REQUEST |
| GET /answers | 405 | METHOD_NOT_ALLOWED |
| Qdrant / BM25 不可用 | 503 | RETRIEVAL_UNAVAILABLE |
| DeepSeek 未配置 | 503 | CONFIGURATION_ERROR |
| DeepSeek 服务异常 | 503 | MODEL_UNAVAILABLE |
| SSE 中途异常 | SSE error 事件 | INTERNAL_ERROR |

## 3.2 日志处理

对所有面向用户隐藏内部细节的异常，后台仍必须保留完整 traceback。两处裸 except Exception 至少改为记录 logger.exception，并附上请求阶段、检索后端、collection、trace/request id 等上下文。

try:
    ...
except Exception:
    logger.exception("retrieval failed")
    raise ServiceUnavailableError(...)

目标不是把异常暴露给用户，而是让开发者能够区分“没搜到”“连错库”“服务超时”“模型调用失败”等不同故障。

# 四、第三优先级：配置全部外置并隔离 Qdrant 实例

报告中的 503 故障说明，仅凭 6333 端口可连接无法证明连接的是 MCwiki 自己的 Qdrant。应为项目使用独立端口或独立容器标识，并把连接地址从代码常量移到环境配置。

## 4.1 推荐环境配置

MCWIKI_QDRANT_URL=http://127.0.0.1:6335
MCWIKI_QDRANT_COLLECTION=mcwiki_chunks
MCWIKI_VECTOR_SIZE=1024

Docker 可采用宿主机 6335 映射到容器 6333，其他项目继续使用自己的端口，从物理层面降低串库概率。

## 4.2 建立统一 Settings

settings.py
├─ QDRANT_URL
├─ QDRANT_COLLECTION
├─ VECTOR_SIZE
├─ EMBEDDING_MODEL
├─ BM25_DB_PATH
├─ BM25_LIMIT
├─ VECTOR_LIMIT
├─ FUSION_LIMIT
├─ CONTEXT_BUDGET
├─ DEEPSEEK_MODEL
├─ DEEPSEEK_TIMEOUT
└─ COOKIE_MAX_AGE

索引端和查询端必须读取同一份模型、维度、归一化和 collection 配置。Embedding 配置不一致时，系统可能表现为“接口正常但检索质量异常”，这类静默失败比直接报错更难排查。

# 五、增加启动时的知识库身份检查

仅检查 Qdrant URL 可连接是不够的。应用启动时应验证“是否连接到正确的知识库实例”。

Qdrant 可连接
    ↓
collection mcwiki_chunks 是否存在
    ↓
vector size 是否为预期值
    ↓
collection 状态是否正常
    ↓
retrieval_ready = true

至少检查 collection 名、vector size、状态以及必要时的 points_count 范围。若连接的是另一个项目的 Qdrant，应在启动阶段直接报出“目标 collection 不存在或身份不匹配”，而不是等用户请求时才返回 503。

# 六、修复前端“知识库已连接”的假状态

前端不应无条件显示“知识库已连接”。建议提供 /health 或 /ready 接口，返回 API、BM25、Qdrant、目标 collection 和生成模型状态。

{
  "api": "ok",
  "bm25": "ok",
  "qdrant": "ok",
  "collection": "mcwiki_chunks",
  "answer_model": "ok"
}

前端根据真实状态切换“知识库已连接 / 知识库连接异常”。这样健康状态才能成为故障诊断入口，而不是静态 UI 文案。

# 七、调整 DeepSeek Key 缺失时的启动策略

如果 DEEPSEEK_API_KEY 缺失就让整个 FastAPI lifespan 初始化失败，那么接口层已经设计好的 CONFIGURATION_ERROR 分支实际上无法被访问。更合理的设计是让检索服务和健康检查仍然可以启动，只把答案生成能力标记为 unavailable。

FastAPI 启动
    ↓
BM25 / Qdrant 初始化
    ↓
检查 DeepSeek 配置
    ↓
缺失 → answer_service = unavailable
    ↓
POST /answers → 503 CONFIGURATION_ERROR

这样 /search 与 /health 仍然可用于排查环境，同时 /answers 明确返回配置错误。

# 八、清理重复常量、死代码与文档不一致

这一阶段不需要大规模重构，只处理已经明确影响维护成本的问题。配置项应做到“一项配置只有一个来源”，避免多个文件重复定义默认值。

统一 DEFAULT_MODEL、DEFAULT_COLLECTION、DEFAULT_VECTOR_SIZE。

统一 INSUFFICIENT_EVIDENCE_MESSAGE、CONTEXT_BUDGET、temperature、thinking、问题长度限制。

删除未使用依赖、临时测试目录和不应提交的 IDE 文件。

Three.js 相关组件要么真正接入 AmbientScene，要么把文档改成“已实现但未接入”。

重点是让文档描述、测试状态和真实运行代码一致，避免后续开发者根据文档做出错误判断。

# 九、补充故障路径测试

测试重点不应是为了追求覆盖率数字，而应覆盖已经发生过或高概率再次发生的故障。

| 测试场景 | 目的 |
| --- | --- |
| Qdrant 不可用时 /search | 验证统一 503 错误结构 |
| Collection 不存在 | 防止再次连接到错误 Qdrant |
| GET /answers | 验证 405 错误结构 |
| 缺少 DeepSeek Key | 验证应用仍可启动 |
| SSE 生成中断 | 验证 error 事件和日志 |
| MCWIKI_COOKIE_SECURE=true | 覆盖环境配置分支 |
| 单条评测失败 | 避免整批评测被异常中断 |
| 前端健康状态 | 避免无条件显示已连接 |

# 十、之后再优化 RAG：必须由 18 题失败类型决定

基础工程稳定后，RAG 优化不能从“想上哪个新算法”出发，而应从失败题的错误类型出发。

正确证据没进入候选
→ 召回问题
→ 检查 Chunk / BM25 / Embedding / Query / Top-K

正确证据进入候选，但排序靠后
→ 排序问题
→ 才考虑 Reranker

正确证据已经送给模型，但回答错误
→ 生成问题
→ Prompt / 上下文组织 / Faithfulness

资料中没有答案，但模型仍回答
→ 拒答问题
→ 证据阈值 / 无答案状态

Cross-Encoder Reranker 只能重排已经召回的候选，无法修复漏召回。因此 Recall 问题不能通过增加 Reranker 解决。当前报告显示期望来源已经能够进入证据并被引用，因此目前没有明确证据证明排序是主要瓶颈。

# 十一、升级 18 题评测记录，而不是立刻增加新算法

固定题集应逐渐升级成可诊断评测，而不仅仅是“18 题通过/失败”。每题建议保留完整检索链路：

Question
  ↓
BM25 Top-K
Vector Top-K
  ↓
RRF Top-K
  ↓
Final Evidence
  ↓
Answer

每题至少记录以下指标：

HitRate@K、Recall@K、MRR@K。

最终证据是否包含标准来源。

答案是否引用标准来源。

Faithfulness / 原子声明支持情况。

无答案题是否正确拒答。

检索耗时、生成耗时、总耗时。

以后每次实验都以 Baseline 与实验版本逐题对比，记录哪些题变好、哪些题变坏，以及延迟和成本变化。

# 十二、Agentic RAG 放到最后

当前单一知识域、固定知识库场景下，Agentic RAG 暂时保留在 ideas 文档中是合理的。Agentic 真正适合的是需要动态选库、多轮查询、根据首轮结果继续检索或组合多个工具的场景。

未来若引入 Agentic RAG，应至少比较以下三种方案，而不是只看 Demo 体验：

当前固定 RAG
    VS
规则路由 RAG
    VS
Agentic RAG

| 指标 | 观察目的 |
| --- | --- |
| 答案正确性 / Faithfulness | 是否真正提升质量 |
| 必要检索率 / 误跳过率 | 是否错误跳过事实检索 |
| 选库准确率 / 跨库覆盖率 | 是否找到正确知识域 |
| 工具空结果率 / 重试成功率 | 查询改写是否有效 |
| 拒答与降级质量 | 失败时是否透明 |
| P50/P95 延迟、调用次数、费用 | 质量收益是否值得运行成本 |

# 十三、最终实施顺序

P0：固定基线。提交 regression_suite.json 与当前工作区改动，将 .idea 加入 .gitignore。

P1：修运行可靠性。统一 /search、/answers、404、405 错误契约，补 logger.exception，修 DeepSeek Key 启动逻辑。

P1：修配置与 Qdrant。使用独立端口，连接地址环境变量化，启动时校验 mcwiki_chunks，统一 Settings。

P2：修健康状态与文档。增加 /health 或 /ready，前端使用真实状态，同步启动说明、质量报告和 Three.js 文档。

P2：补故障测试并清理代码。覆盖 Qdrant、DeepSeek、SSE、Cookie、批量评测异常路径。

P3：重新跑固定 18 题。记录 Recall@K、MRR、引用、Faithfulness、拒答与延迟。

P3：根据失败题定向优化基础 RAG。只有确认排序问题后再实验 Reranker。

P4：基础 RAG 稳定后，再评估 Agentic RAG。

# 十四、结论

当前 MCwiki RAG 最需要的不是继续增加高级 RAG 技术，而是把已经完成的基础 RAG 变成一个可复现、可诊断、可安全修改的系统。

固定 18 题
→ 修错误与日志
→ 修 Qdrant / 配置
→ 补健康检查
→ 补测试
→ 重跑基线
→ 分析失败题
→ 定向优化基础 RAG
→ 有证据再上 Reranker
→ 最后再研究 Agentic RAG

该顺序与《意见报告》中暴露的问题和 5 份 RAG 技术提纯文档的共同原则一致：先稳定证据链、配置和评估，再按故障层次引入技术。